О  Б  Щ  И  Н  А    С  В  И  Щ  О  В

КОНКУРСНИ ДОКУМЕНТИ

за участие в процедура за възлагане на малка обществена поръчка

с предмет:

„Реконструкция на магистрален водопровод с. Вардим – гр. Свищов, І етап – от преходен водоем v= 4000 м3 до превключвателна шахта № 2 при в70 (км.6+002 )”.

Съдържание - Решение за откриване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка. - Обявление за малка обществена поръчка - Оферта – образец. - Указания за подготовка на офертата. - Задължителни документи за участие. - Критерий, показатели и метод за определяне на комплексната оценка. - Предварителни условия /ограничения/ за участие в процедурата. - Договор - проект. - Предлагана цена – образец. - Техническо предложение – образец. - Декларации – образци. - Инвестиционен проект.

Приложение №1

ДО

ОБЩИНА СВИЩОВ

5250 ГР. СВИЩОВ

УЛ. „ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ” № 2

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

/ О Ф Е Р Т А /

за

участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка

От:.................................................................................................................................................

/наименование на участника/

седалище: гр./с./ ...................................., ул.” ...............................................................” № .....

телефон: ................................ , факс: ................................, е-mail: ...........................................

регистриран по ф.д. № ...................../ ................... г., по описа на ................................... съд

ДДС номер: ...................................................., ЕИК по Булстат: ............................................. Адрес за кореспонденция: гр./с./ ......................, ул.”...................................................” № .....

телефон: .................................... , факс: ..............................................., email: .........................

Разплащателна сметка:

Обслужваща банка: ...............................................................................

град/клон/офис: ......................................................................................

IBAN: ..........................................................

BIC код: ......................................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата Оферта за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет:

„Реконструкция на магистрален водопровод с. Вардим – гр. Свищов, І етап – от преходен водоем v= 4000 м3 до превключвателна шахта № 2 при в70 (км.6+002 )”.

Съдържание на офертата:

1.   Подписан и подпечатан от Участника списък на всички документи съдържащи се в офертата.

2.    Задължителни документи за участие в процедурата.

3.  Попълнени Предлагана цена (образец по приложение №8), Обобщена стойностна сметка (образец по приложение №7), ведно с основни количествено-стойностни сметки (образец по приложения №7.1, №7.2, №7.3, №7.4 и №7.5) и помощни количествено-стойностни сметки (образец по приложения №7.1.1, №7.1.2, №7.1.3, №7.1.4, №7.1.5 и 7.1.6), подробни анализи за доказване на крайните единични цени за изпълнение на видовете СМР и парафиран проект на договор (Приложение №6),

представени в отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис “Предлагана цена” /виж Указанията за попълване на Офертата/.

Срок на валидност на офертата: ........................................................../дд.мм.гггг/

Декларираме, че сме закупили документация за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме без възражение условията на проекта на договора и заявяваме, че ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок.

Декларираме, че при изпълнение на поръчката няма да използваме подизпълнители.

Гр. ………………………...                                     Участник: ..................................................

Дата:  .....................2010 год.                                       /длъжност, фамилия, подпис и печат/

Приложение №2

УКАЗАНИЯ

ЗА

ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ В

МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Предмет на обществената поръчка: „Реконструкция на магистрален водопровод с. Вардим – гр. Свищов, І етап – от преходен водоем v= 4000 м3 до превключвателна шахта № 2 при в70 (км.6+002 )”.

I. Всяка оферта трябва да съдържа документите упоменати в Приложение №3 от Документацията за участие.

ІI. Ценово предложение.

1. Предлаганата цена от участниците за изпълнители на обществената поръчка (в това число тяхната печалба) следва да бъде образувана въз основа на представена Количествено–стойностна сметка с приложени подробни анализи за доказване на крайните единични цени за изпълнение на видовете СМР.

2. В анализните цени за формиране на единичните цени за отделните видове строително-монтажни работи следва да бъдат включени стойностите за труд, механизация и материали, съгласно приетите разходни норми, технически спецификации и начин на измерване, в това число допълнителните разходи и печалба. Анализните цени трябва да съответстват на предложените от участника единични цени, включени в количествено – стойностната сметка.

3. При несъответствие между единичната цена и общата цена за дадена позиция в количествено – стойностната сметка, получена като произведение на единичната цена по количеството, за действителна се приема единичната цена, като участника се задължава да приведе общата цена в съответствие с единичната цена. При отказ от страна на участника да коригира констатираното несъответствие същия се отстранява от участие.

III. Всеки Участник има право да представи само една оферта с един вариант на предложението.

IV. При изготвяне на офертата всеки Участник трябва да се придържа към образеца - Приложение № 1, като се ръководи от изискванията на Приложение № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 и 25 за предварителните условия на Възложителя.

V. Срокът на валидност на Офертата не може да е по-малък от срока, указан в Приложение №5, раздел II, точка 2.6.

VI. Предложението на всеки Участник задължително обхваща изпълнение на всички видове работи и дейности от Обобщена стойностна сметка по Приложение № 7, включваща основни количествено-стойностни сметки съответно по:

Приложение № 7.1. Водопровод от прех. водоем V=4000 м3  до превключвателна шахта №2 при В70  /км 6+002/;

Приложение № 7.2. Водопровод от прех. водоем V=4000 м3  до превключвателна шахта №2 при В70  /км 6+002/. Превключвателна шахта №1  300/250/200м.;

Приложение № 7.3. Водопровод от прех. водоем V=4000 м3  до превключвателна шахта №2 при В70  /км 6+002/. Превключвателна шахта №2   300/250/200м.;

Приложение № 7.4. Водопровод от прех. водоем V=4000 м3  до превключвателна шахта №2 при В70  /км 6+002/  - РШ за с. Вардим;

Приложение № 7.5. Водопровод от прех. водоем V=4000 м3  до превключвателна шахта №2 при В70  /км 6+002/ - въздушно преминаване над дере.

Към основната количествено-стойностната сметка по Приложение № 7.1 следва да са добавени и помощни количествено-стойностни сметки, както следва:

Приложение № 7.1.1. Водопровод от прех. водоем V=4000 м3  до превключвателна шахта №2 при В70  /км 6+002/. ШВ 150/150/200 – изнесена;

Приложение № 7.1.2. Водопровод от прех. водоем V=4000 м3  до превключвателна шахта №2 при В70  /км 6+002/. ШНО 150/150/200;

Приложение № 7.1.3. Водопровод от прех. водоем V=4000 м3  до превключвателна шахта №2 при В70  /км 6+002/. ШВО -10 атм. 150/150/200;

Приложение № 7.1.4. Водопровод от прех. водоем V=4000 м3  до превключвателна шахта №2 при В70  /км 6+002/. ШВО- 16 АТМ. 150/150/200;

Приложение № 7.1.5. Водопровод от прех. водоем V=4000 м3  до превключвателна шахта №2 при В70  /км 6+002/ - бетонов праг през дерета за 1лм;

Приложение № 7.1.6. Водопровод от прех. водоем V=4000 м3  до превключвателна шахта №2 при В70  /км 6+002/ - бетонов блок при тройници и колена.

VII. Предлаганата от Участниците цена /в т.ч. тяхната печалба/, следва да бъде формирана като се сборуват стойностите в колонка 4 от Обобщената стойностна сметка по Приложение № 7 от Документацията за участие.

Участникът попълва колонките: “ЕД. ЦЕНА” и “СТОЙНОСТ” на Основните количествено-стойностни сметки (образец по приложения № 7.1, № 7.2, № 7.3, № 7.4 и № 7.5) и Помощните количествено-стойностни сметки (образец по приложения № 7.1.1, № 7.1.2, № 7.1.3, № 7.1.4, № 7.1.5 и № 7.1.6),

след което заедно с попълнено Приложение № 8 (Предлагана цена), анализите за доказване на крайните предложени единични цени и парафиран проект на договор (Приложение № 6) ги поставя в отделен запечатан непрозрачен плик надписан по следния начин:

Наименование на Участника: ……………. “Предлагана цена”

VIII. Пликът с надпис: “Предлагана цена” се поставя в плика с офертата, който също следва да е запечатан, непрозрачен и надписан по следния начин:

Наименование на Участника: ……………. Адрес за кореспонденция: ……………….. Телефон, Факс, електр.адрес: ……………. Наименование на обществената поръчка: …………………………. …………………………………………………………………………….. До Община Свищов

IX. Офертата се представя от Участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо и с обратна разписка.

X. При отваряне на пликовете с офертите, може да присъства Участника или негов представител, притежаващ нотариално заверено пълномощно.

XI. Участникът, определен за изпълнител, е длъжен при подписване на Договора за възлагане на обществената поръчка, да представи документите от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал.2 от ЗОП, както и безусловна Банкова гаранция, учредена в полза на Възложителя или документ за внесена гаранция за изпълнение на договора по банкова сметка на Община Свищов, както следва:

„Общинска банка” АД – Финансов център Свищов

IBAN:            BG76SOMB91303336682201.

BIC CODE:   SOMBBGJSF.

Забележка:

1. Краен срок за закупуване на документация за участие: до 16.00 часа на 18.05.2010 год.

2. Краен срок за подаване на Оферта: до 16.00 часа на 25.05.2010 год.

3. Дата, час и място на отваряне на пликовете с офертите: на 26.05.2010 год., от 10.00 ч., зала № 1 в сградата на Община Свищов.

4. Възложителят не приема  за участие в процедурата и връща незабавно на Участниците оферти, които са представени след изтичане на крайният срок или са поставени в незапечатан, прозрачен или скъсан плик.

Приложение №3

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ

за

участие в процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет:

„Реконструкция на магистрален водопровод с. Вардим – гр. Свищов, І етап – от преходен водоем v= 4000 м3 до превключвателна шахта № 2 при в70 (км.6+002 )”

Съгласно чл. 13, ал. 1 от Наредба за възлагане на малки обществени поръчки всяка оферта трябва да съдържа:

1. Подписан и подпечатан списък на всички документи съдържащи се в офертата на Участника.

2. Оферта по образец (Приложение №1);

3. Удостоверение за актуално състояние или документ за издаден „Единен идентификационен код” (ЕИК) - за българско юридическо лице. За чуждестранно лице - документ за регистрация съобразно националното му законодателство. Документите следва да са издадени не по-рано от 2 (два) месеца от представянето им. Документите се представят в заверени от участника копия;

4. Доказателства за икономическо и финансово състояние на Участника, съгласно чл.50 от ЗОП:

4.1. Заверен годишен финансов отчет за последните три години (2007, 2008 и 2009 год.) придружен с одитно становище - копие „Вярно с оригинала”.

4.2. Удостоверение от обслужваща банка, доказващо финансова надеждност на Участника, издадено не по-рано от 3 (три) месеца към датата на подаване на офертата – оригинал или нотариално заверено копие.

4.3. Справка по образец за общия оборот от строителство и оборота от строителство с предмет, сходен на обекта на поръчката за последните 3 (три) години (Приложение № 17).

4.4. Декларация по образец за изпълнен минимален обем строително-монтажни работи през последните 3 (три) години (Приложение №18).

4.5. Застрахователна полица на „Застраховката за професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството”, която да отговаря на предмета на поръчката – копие „Вярно с оригинала.

5. Доказателства за технически възможности и квалификация на Участника, съгласно чл.51 от ЗОП:

5.1. Декларация, съдържаща списък по образец с изпълнени договори за строителство през последните 5 години, с предмет сходен с предмета на поръчката включително вида и местоположението на строителните обекти, стойностите, процентното участие на фирмата в обекта и възложителите (Приложение № 14);

5.2. Препоръки за добро изпълнение на договорите по т. 5.1. от предишни възложители. Тези препоръки посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания – копие „Вярно с оригинала”;

5.3. Справка по образец за инженерно-техническия състав, ангажиран в строителството на обекта на поръчката. Справката трябва да е придружена с професионални автобиографии (образец по Приложение № 20) и документи за образование и специфична професионална квалификация, изискваща се от естеството на видовете работи, необходими за изпълнението на този строеж. Документите се представят в заверени от участника копия;

5.4. Декларация по образец за средния годишен брой на работниците и служителите за предходната година (Приложение № 21);

5.5. Списък по образец на собствено и/или наето техническо оборудване, строителна техника и механизация, необходими за изпълнение на поръчката (посочват се по вид и характеристики, съобразно видовете работи) – Приложение № 22;

5.6. Сертификат по ISO 9001:2000 или еквивалент за система за управление на качеството (в строителството). Обхватът на сертификацията трябва да съответства на предмета на поръчката – нотариално заверено копие;

5.7. Сертификат OHSAS 18001:2007 или еквивалент за внедрена система за безопасни условия на труд в строителството. Обхватът на сертификацията трябва да съответства на предмета на поръчката - нотариално заверено копие;

5.8. Сертификат ISO 14001:2004 или еквивалент за опазване на околната среда - нотариално заверено копие.

5.9. Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват: Четвърта група –строежи от първа категория по чл.137, ал.1, т.1, буква „б” от Закона за устройство на територията – копие „Вярно с оригинала”.

6. Декларация по образец, съгласно чл. 56, ал.1, т.10 от Закона за обществените поръчки, че в предложената от тях цена е спазено изискването за минимална цена на труда (Приложение № 23).

7. Техническо предложение по образец, за изпълнение на обществена поръчка, което да включва минимум (Приложение № 15):

7.1. Подробно описание на предложените дейности и начина на изпълнение на поръчката.

7.2. Срок за изпълнение на обществената поръчка.

7.3. Комплексен план-график за изпълнение на СМР.

7.4. За допълнително възникнали видове работи Участника да предложи основни показатели за ценообразуване:

- Часова ставка;

- Допълнителни разходи върху труд;

- Допълнителни разходи върху механизация;

- Доставно-складови;

- Печалба.

7.5. Мерки за опазване на околната среда.

8. Декларация по образец за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 от ЗОП (Приложение № 9).

9. Декларация по образец за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП (Приложение № 10).

10. Декларация по образец за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП (Приложение № 11).

11. Декларация по образец, че Участникът няма да допуска участие на подизпълнители при изпълнението на обществената поръчка (Приложение № 12).

12. Декларация по образец за запознаване с условията на обществената поръчка (Приложение № 13).

13. Декларация по образец за извършен оглед на обекта, предмет на обществената поръчка (Приложение № 16).

14. Документ за закупена документация за участие - копие със заверка „Вярно с оригинала”;

15. Документ за внесена гаранция за участие или безусловна банкова гаранция учредена в полза на община Свищов – оригинал.

16. Плик съдържащ Ценово предложение по образец (Приложение № 8), попълнени Обобщена стойностна сметка, ведно с основни и помощни количествено-стойностни сметки (Приложения № 7, №7.1, №7.2, №7.3, №7.4, №7.5, №7.1.1, №7.1.2, №7.1.3, №7.1.4, №7.1.5 и №7.1.6), с приложени подробни анализи за доказване на крайните единични цени за изпълнение на видовете СМР и парафиран проект на договор (Приложение № 6).

17. Декларация по образец от членовете на обединението (Приложение № 24);

18. Нотариално заверено пълномощно на лицето, което подписва офертата – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от представляващия и управляващия участника, съгласно актуалната му регистрация, а от упълномощен представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на упълномощителя и упълномощения, както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да предствлява участника в процедурата;

19. Споразумение за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице) - Споразумението за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка, следва да бъде с нотариална заверка на подписите и да бъде представено в оригинал или нотариално заверено копие.

20. Нотариално заверени пълномощни от всички участници в обединението, с които упълномощават едно лице, което да подаде офертата и да попълни и подпише документите, които са общи за обединението (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице и лицето подаващо офертата, не е изрично вписано в споразумението, с което се създава обединението);

21. При подписването на договор с определения за изпълнител Участник, същият задължително представя необходимите документи за удостоверяване на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и чл. 47,  ал. 2 от ЗОП, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган на държавата, в която е установен, както и документ за внесена гаранция за изпълнение – оригинали или нотариално заверени копия.

Приложение №4

КРИТЕРИЙ, ПОКАЗАТЕЛИ И МЕТОДИКА

за

оценка на предложенията на Участниците в

открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка

Предмет на обществената поръчка: „Реконструкция на магистрален водопровод с. Вардим – гр. Свищов, І етап – от преходен водоем v= 4000 м3 до превключвателна шахта № 2 при в70 (км.6+002 )”

1. Критерий за оценка: Икономически най-изгодното предложение.

###### 2. Показатели и методика за оценка при максимален брой точки – 100 т.

  - Предлагана цена – К1 – максимален брой точки - 70

Метод на изчисление:

Цена мин.

К1 = ------------------- х 70

Цена съотв

## 2.2. Срок за изпълнение на обществената поръчка – К2 – максимален брой точки - 15

Метод на изчисление:

Срок мин.

К2 = ------------------- х 15

Срок съотв

2.3. Основни показатели за ценообразуване при възникнали допълнителни видове работи – К3

## 2.3.1. Часова ставка /ЧС/ - максимален брой точки - 3

а/ Метод на изчисление:                   	     ЧС мах – ЧС съотв

ЧС =         --------------------------     х 3

ЧС мах – ЧС мин

## 2.3.2. Допълнителни разходи върху труд  /ДРТ/ - максимален брой точки - 3

а/ Метод на изчисление:

ДРТ мах – ДРТ съотв

ДРТ =     -------------------------------    х 3

ДРТ мах – ДРТ мин

2.3.3. Допълнителни разходи върху механизация /ДРМ/ - максимален брой точки - 3

а/ Метод на изчисление:

ДРМ мах – ДРМ съотв

ДРМ =     -----------------------------------    х 3

ДРМ мах – ДРМ мин

## 2.3.4. Доставно - складови разходи  /ДСР/ - максимален брой точки - 3

а/ Метод на изчисление:

ДСР мах – ДСР съотв

ДСР =      ------------------------------      х 3

ДСР мах – ДСР мин

## 2.3.5. Печалба /П/ - максимален брой точки - 3

а/ Метод на изчисление:

П мах – П съотв

П =  ---------------------      х 3

П мах – П мин

К3 = ЧС + ДРТ + ДРМ + ДСР + П

###### 3. Начин на формиране на Комплексна оценка /КО/.

###### Печеливша е офертата на Участник, оценена с най-висока Комплексна оценка /КО/ получена по формулата:

КО = К1 +  К2 + К3

Възложителят сключва договор за възлагане на обществената поръчка със спечелилият Участник.

Цена мин – предложена минимална цена от даден Участник

Цена съотв – предложена цена от оценявания Участник

Срок мин – предложен минимален срок за изпълнение на СМР от даден Участник

Срок съотв– предложен срок за изпълнение на СМР от оценявания Участник

ЧС мах – предложена максимална часова ставка от даден Участник

ЧС мин – предложена минимална часова ставка от даден Участник

ЧС съотв – предложена часова ставка от оценявания Участник

ДРТ мах – предложени максимални допълн. разходи върху труд от даден Участник

ДРТ мин – предложени минимални допълн. разходи върху труд от даден Участник

ДРТ съотв - предложени допълнителни разходи върху труд от оценявания Участник

ДРМ мах – предложени максимални допълн. разходи върху механизация от даден Участник

ДРМ мин – предложени минимални допълн. разходи върху механизация от даден Участник

ДРМ съотв - предложени допълнителни разходи върху механизация от оценявания Участник

ДСР мах – предложени максимални доставно-складови разходи от даден Участник

ДСР мин – предложени минимални доставно-складови разходи от даден Участник

ДСР съотв - предложени доставно-складови разходи от оценявания Участник

П мах – предложена максимална печалба от даден Участник

П мин – предложена минимална печалба от даден Участник

П съотв - предложена печалба от оценявания Участник

Приложение №5

И З И С К В А Н И Я

към

Участниците в открит конкурс за възлагане на

малка обществена поръчка

І. Предмет на обществената поръчка. Срок и място на изпълнение на обществената поръчка:

1. Предмет на обществената поръчка: „Реконструкция на магистрален водопровод с. Вардим – гр. Свищов, І етап – от преходен водоем v= 4000 м3 до превключвателна шахта № 2 при в70 (км.6+002 )”

Предметът на обществената поръчка включва следните дейности:

Строително-монтажни работи (СМР) – за изпълнението на проекта се предвижда реконструкция на съществуващия корозирал стоманен водопровод и подмяната му с полиетиленови тръби с висока плътност при обща дължина на водопровода – 6421.27 м, както следва:

- ф 560/ 16 атм. 	– 	406.65 м. 	- от В70 до В63;

- ф 560/ 10 атм.	– 	505.87 м.	- от В63 до В46;

- ф 500/ 6 атм.	 	– 	5064.75 м. 	– от В46 до Превключвателна шахта 1;

- ф 400/ 16 атм.	– 	240.00 м. 	– от Превключвателна шахта 2 до съществуващия   стоманен магистрален водопровод ф 720 мм;

- ф 110/16 атм. – 	204 .00 м. – от Превключвателна шахта Вардим до съществуващ напорен резервоар V= 120 м3, ниска зона с. Вардим;

Съоръжения към магистралния водопровод

- шахти 150/150 за изнесен въздушник 		– 8 бр.;

- шахти 150/150 за нисък отток 			– 3 бр.;

- шахти 150/150 за  висок отток 10 атм.		– 5 бр.;

- шахта 150/150 за висок отток 	16 атм.	– 1 бр.;

- бетонов праг при преминаване на дере	– 6 м.;

- бетонов блок при тройници			– 19 бр.;

- бетонов блок при колена			– 25 бр.;

- въздушно преминаване на дере:

- превключвателна шахта № 1 при водоем V=4000 м3;

- превключвателна и секционна шахта № 2 при водоем м.”Паметниците”;

- разпределителна шахта за с.Вардим.

2. Вид на процедурата: Открит конкурс по НВМОП.

3.Срок за изпълнение: Изпълнителят ще извършва дейностите, предмет на обществената поръчка, в срок не по-дълъг от 180 (сто и осемдесет) календарни дни. Срокът за изпълнение започва да тече след сключване на договор за възлагане на обществената поръчка и изтичане на седемдневния от получаване на уведомителното писмо за започване на СМР, съгласно клаузите на договора.

4. Място на изпълнение: Община Свищов, с. Вардим – гр. Свищов.

II. Предварителни условия за участие и изисквания към Участниците, ограничения за участие в процедурата:

1. Предварителни условия за участие в процедурата

В процедурата за възлагане обществена поръчка може да участва всеки, който отговаря на предварително обявените условия:

1.1. Участник в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения;

В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) сключват споразумение. Споразумението за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка, следва да бъде с нотариална заверка на подписите и да бъде представено в оригинал или нотариално заверено копие.

Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират:

- че всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора;

- че водещият член на обединението/консорциума е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума;

- че изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на водещия член на обединението/консорциума, и че всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора.

Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява обединението/консорциума за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.

Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение/консорциум, или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или съставът на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка и офертата му няма да бъде разгледана.

1.2. Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице, офертата, както и всички приложени към нея документи, се подават на български език, документите удостоверяващи регистрацията на юридическото лице или документите за самоличност на физическото лице се представят в легализиран превод;

1.3. Участник в процедурата, определен за изпълнител, когато е обединение на физически и/или юридически лица, може да създаде юридическо лице. Създаденото юридическо лице е обвързано от офертата, подадена от обединението.

2. Изисквания към участниците в процедурата:

2.1. Участниците да отговарят на изискванията на чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки;

2.2. Правата за изпълнение на тази обществена поръчка не могат да бъдат прехвърляни на други лица;

2.3. Участниците да притежават финансови възможности за изпълнение на предмета на поръчката, съгласно изискванията на чл. 50, ал. 1 от ЗОП.

Минимални изисквания:

- Участникът да има положителен финансов резултат за последните три години (2007, 2008 и 2009 год.);

- Одитно становище към заверен годишен финансов отчет за последните три години (2007, 2008 и 2009 год.);

- Валидна застрахователната полица на „Застраховката за професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството”, която да отговаря категорията на обекта - предмет на поръчката, и да е в сила минимум 30 дни след изтичането на срока за валидност на офертата;

- Да има изпълнен минимален обем строително-монтажни работи през последните 3 (три) години в размер на не по-малко от 6 000 000 (шест милиона) лева. При участието на обединение, изпълненият минимален обем строително-монтажни работи през последните 3 (три) години да бъде в размер на не по-малко 7 000 000 /седем милиона/ лева общо за обединението.

2.4. Участниците да притежават технически възможности за изпълнение на предмета на обществената поръчка, съгласно изискванията на чл.51 от ЗОП.

Минимални изисквания:

- Да има изпълнени не по-малко от 5 (пет) строителни обекта, сходни на предмета на обществената поръчка през последните 5 години;

- Да притежават техническо оборудване необходимо за изпълнение на дейностите, обект на обществената поръчка;

- Да разполагат с квалифициран персонал за изпълнение на строително–монтажните работи, именно:

а). Техническият ръководител на обекта да е с образователна степен магистър, специалност „Водоснабдяване и канализация”, с професионален опит не по-малко от 5 (пет) години по специалността.

б). Инженерно–техническият състав, определен за изпълнение на строителството на обекта, да е от правоспособни технически лица, в което число минимум 3 специалиста, да притежават необходимата професионална квалификация „инженер”, с образователна степен „магистър”, с професионален опит не по-малко от 5 (пет) години по специалността.

в). В инженерно-техническия състав, определен за изпълнение на строителството на обекта, да има отговорник по контрола на качеството.

г). В екипа за изпълнение на поръчката да присъства координатор по безопасност и здраве, притежаващ съответното удостоверение, валидно към датата на подаване на офертата;

- Да разполагат със средносписъчен състав за предходната година не по-малко от 70 (седемдесет) работници;

- Да притежават Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват: Четвърта група – строежи от първа категория по чл.137, ал.1, т.1, буква „б” от Закона за устройство на територията.

2.5. Участниците не трябва да имат наложени санкции от ДНСК/РДНСК и/или съответния еквивалентен орган в други или държавата на участника.

2.6. Срок на валидност на офертата: не по-малко от 120 (сто и двадесет) календарни дни от датата на приемането на офертата ат Възложителя;

2.7. Участниците имат право да представят офертата си само в един вариант.

2.8. Участниците да притежават валиден сертификат ISO 9001:2000 (обхвата на сертификация да отговаря на предмета на поръчката) или еквивалентен.

2.9. Участниците да притежават валиден сертификат OHSAS 18001:2007 или еквивалентен за внедрена система за безопасни условия на труд  в строителството.

2.10. Участниците да притежават валиден сертификат ISO 14001:2004 или еквивалент за опазване на околната среда.

3. Ограничения за участие в процедурата.

3.1. Не може да участва в процедура за възлагане на малка обществена поръчка Участник, който е:

3.1.1. Осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

а) Престъпление  против  финансовата,  данъчната  или  осигурителната  система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б)  Подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) Участие в организирана престъпна група по чл. 321  и 321а от Наказателния кодекс;

г) Престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) Престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

3.1.2. Обявен в несъстоятелност;

3.1.3. В производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

3.2. Възложителят  може  да  отстрани  от  участие  в  процедура  за  възлагане  на обществена поръчка участник, който:

3.2.1. Е в  открито  производство  по  несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът  е  чуждестранно  лице  -  се  намира  в  подобна  процедура съгласно  националните  закони  и  подзаконови  актове,  включително  когато  неговата дейност  е  под  разпореждане  на  съда,  или  участникът  е  преустановил дейността си;

3.2.2. Е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

3.2.3. Има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл.162,  ал.  2  от  Данъчно-осигурителния  процесуален  кодекс,  установени  с  влязъл  в  сила акт  на  компетентен  орган,  освен  ако  е  допуснато  разсрочване  или  отсрочване  на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

3.3. Когато участниците  са  юридически  лица,  изискванията  на  точка 3.1.1 и  точка 3.2.2, се прилагат, както следва:

3.3.1.  При  събирателно  дружество  -  за  лицата  по  чл. 84,  ал. 1  и  чл. 89,  ал. 1  от Търговския закон;

3.3.2.  При  командитно  дружество  -  за лицата  по  чл. 105  от  Търговския  закон,  без ограничено отговорните съдружници;

3.3.3.  При  дружество  с  ограничена  отговорност  -  за  лицата  по  чл. 141, ал. 2  от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

3.3.4. При  акционерно  дружество  -  за  овластените  лица  по  чл. 235,  ал. 2  от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

3.3.5. При командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

3.3.6. Във всички останали случаи - за лицата, които представляват кандидата или участника.

3.4. Не могат да участват в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка кандидати или участници:

3.4.1. При  които  член  на  управителен  или  контролен  орган,  както  и  временно изпълняващ  такава  длъжност,  включително  прокурист  или  търговски  пълномощник,  е свързано  лице  по  смисъла  на  §  1,  т.  1  от  допълнителната  разпоредба  на  Закона  за предотвратяване   и   разкриване   на   конфликт   на   интереси   с   възложителя   или   със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

3.4.2.  Които   са   сключили   договор   с   лице   по   чл. 21   или чл. 22   от   Закона   за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

3.5. При  подаване  на  заявлението  за  участие  или  офертата  кандидатът или участникът  удостоверява  липсата  на  обстоятелствата  по  чл. 47, ал. 1, ал. 2  и ал. 5 с декларация.

3.6. Когато Участник е чуждестранно физическо или юридическо лице, той трябва да отговаря на изискванията на чл. 47 от ЗОП в държавата, в която е установен.

3.7. При подписването на договора за обществена поръчка Участникът, определен за Изпълнител, е длъжен да представи документите от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП  и безусловна банкова гаранция, учредена в полза на Община Свищов или документ за внесена гаранция за изпълнение на договора.

ІІІ. Основания за отстраняване от участие в процедурата:

Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата Участник:

1. Който не е представил някой от необходимите документи, посочени по чл.13 от НВМОП;

2. За който са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП;

3. Който е представил оферта, която е непълна и не отговаря на предварително обявените условия от Възложителя;

4. Който не отговаря на изискванията на Възложителя за финансова и икономическа надеждност и технически възможности и/или квалификация.

5. Който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 14, ал. 2 от НВМОП.

6. Или негов управител, респективно член на управителните му органи, а в случай, че членовете са юридически лица – техните представители в управителния орган, декларира в съответните декларации или посочи в други документи неверни данни и обстоятелства и това бъде установено от комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите в хода на провеждане на процедурата за избор на изпълнител, този участник ще бъде отстранен от участие в процедурата по възлагане на настоящата обществена поръчка.

7. Който не е представил някой от задължителните документи за участие в процедурата.

ІV. Финансови условия:

1. Стойност на обществената поръчка – до 1 890 000 лева (Словом: един милион осемстотин и деветдесет хиляди) без ДДС.

Стойността на обществената поръчка е формирана на база действащи пазарни цени.

Авансово заплащане: не се допуска.

2. Източник на финансиране: дългосрочен общински дълг поет от Община Свищов.

3. Условия и начин на разплащане

3.1. Разплащането за извършените строителни работи ще става по банков път, по банковата сметка на Изпълнителя, на основание двустранно подписани протоколи за действително извършени СМР и след представяне на оригинална фактура.

3.2. Разплащането при изпълнението на обществената поръчка ще се осъществява до размера на поетия дългосрочен общински дълг от Община Свищов.

3.3. Допълнително възникнали количества работи следва да бъдат отчитани и заплащани съгласно предложените единични цени.

3.4. Допълнително възникнали видове работи следва да бъдат отчитани и заплащани съгласно нормите за разход по „БИЛДИНГ МЕНАЖЕР” или друга еквивалентна програма и основите показатели за ценообразуване предложени от Участника.

V. Изисквания за качество

1. Възлаганите с обществената поръчка видове и количества работи следва да бъдат изпълнени съгласно изискванията на Възложителя, количествената сметка и изискванията на действащата нормативна уредба.

2 .Некачествено изпълнени видове работи, неизпълнени количества работи, както и работи, за които е установено от Възложителя, че са изпълнени с некачествени материали, несъответстващи на действащата нормативна уредба, няма да бъдат заплащани до отстраняване на недостатъците от изпълнителя за негова сметка.

3. Предлаганите гаранционните срокове за изпълнените строителни и монтажни работи да се определят в договора съгласно чл. 20, ал. 4, т. 11 от Наредба № 2/31.07.2003 г. за Въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена от МРРБ, обнародвана в ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 година.

VI. Ценово предложение.

1. Предлаганата цена от участниците за изпълнители на обществената поръчка (в това число тяхната печалба) следва да бъде образувана въз основа на представена Количествено–стойностна сметка с приложени подробни анализи за доказване на крайните единични цени за изпълнение на видовете СМР.

2. В анализните цени за формиране на единичните цени за отделните видове строително-монтажни работи следва да бъдат включени стойностите за труд, механизация и материали, съгласно приетите разходни норми, технически спецификации и начин на измерване, в това число допълнителните разходи и печалба. Анализните цени трябва да съответстват на предложените от участника единични цени, включени в количествено – стойностната сметка.

3. При несъответствие между единичната цена и общата цена за дадена позиция в количествено – стойностната сметка, получена като произведение на единичната цена по количеството, за действителна се приема единичната цена, като участника се задължава да приведе общата цена в съответствие с единичната цена. При отказ от страна на участника да коригира констатираното несъответствие същия се отстранява от участие.

VIІ. Гаранции.

1. Гаранция за участие в процедурата: 18 900 лева (Словом: осемнадесет хиляди и деветстотин лева), представена в една от следните форми:

- Безусловна Банкова гаранция учредена в полза на Община Свищов със срок покриващ срока на валидност на офертата;

- Парична сума внесена по банкова сметка на Община Свищов, както следва:

„Общинска банка” АД, финансов център Свищов

гр. Свищов, ул. „Алеко Константинов” № 11

IBAN BG76SOMB91303336682201

BIC на банка SOMBBGSF

2. Гаранция за изпълнение на договора:

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% от стойността на договора за възлагане на обществената поръчка и се представя в една от следните форми:

- Безусловна Банкова гаранция учредена в полза на Община Свищов със срок покриващ срока на валидност на офертата;

- Парична сума, която се формира по следния начин: Гаранцията за участие на определения за изпълнител участник се трансформира в гаранция за изпълнение на договора като разликата се довнася по банковата сметка на Община Свищов;

а) В случай, че гаранцията за изпълнение на договора е безусловна банкова гаранция, срокът на същата трябва да изтича не по-малко от 30 дни след изтичане срока на изпълнение на договора;

б) В случай, че срокът на банковата гаранция изтича преди пълното уреждане на отношенията на страните по този договор, Възложителя има право да поиска удължаване на срока или изплащането и от банката – гарант и да я трансформира в безлихвен паричен депозит по сметките си, като задържи депозита до окончателното уреждане на своите претенции;

в) При претенции на трети засегнати лица към Възложителя, по повод понесени вреди причинени от действията или бездействията на Изпълнителя, Възложителят има право да ползва гаранцията за изпълнение, за  удовлетворяването им или да я задържи до доказване на основателността им от компетентните органи.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  ОБЩИНА СВИЩОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:   .......................................                                               Приложение № 6

Д  О  Г  О  В  О  Р – П  Р  О  Е  К  Т

ЗА

ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Днес,  .... . .... .  2010 г., в гр. Свищов , между:

1. ОБЩИНА СВИЩОВ, със седалище и адрес на управление гр. Свищов, ул. “Цанко Церковски“ № 2, ЕИК по Булстат: 000133965, ДДС № BG000133965, тел. код: 0631, тел. 6 08 54; 6 06 57, факс: 6 05 04, e-mail: obshtina@svishtov.bg, представлявана от ЕМИЛ ТОДОРОВ ДИМИТРОВ – Зам.- Кмет „СФП”, упълномощен със Заповед №376-РД-01-03/04.05.2010 г. от Кмета на Община Свищов СТАНИСЛАВ ПЕТРОВ БЛАГОВ и ГИНКА ХРИСТОВА МИТКОВА на длъжност Гл. счетоводител в Община Свищов, наричани по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

2. .........................................................................................., със седалище и адрес на управление:  гр. ......................................, ул. ............................... № ......., ЕИК по Булстат: ..........................., ДДС № .........................., Рег. по ф.д. № .........../ ........... год. по описа на ......................................... окръжен съд, представлявано от:  ................................. на длъжност: .............................., от друга страна, наричани по-долу в договора ИЗПЪЛНИТЕЛ,

І. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ сключва настоящия договор на основание чл. 31 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, в съответствие с резултатите от проведен на … . … .2010 год. открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на магистрален водопровод с. Вардим – гр. Свищов, І етап – от преходен водоем v= 4000 м3 до превключвателна шахта № 2 при в70 (км.6+002 )”.

ІІ. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши Реконструкция на магистрален водопровод с. Вардим – гр. Свищов, І етап – от преходен водоем v= 4000 м3 до превключвателна шахта № 2 при в70 (км.6+002 )”, включваща строително - монтажни работи(СМР) по:

1. реконструкция на съществуващия корозирал стоманен водопровод и подмяната му с полиетиленови тръби с висока плътност:

- ф 560/ 16 атм. – 406.65 м. 	–  от В70 до В63;

- ф 560/ 10 атм. – 505.87 м.	–  от В63 до В46;

- ф 500/ 6 атм. – 5064.75 м. 	–  от В46 до Превключвателна шахта 1;

- ф 400/16 атм. – 240.00 м.	– от Превключвателна шахта 2 до съществуващ   стоманен магистрален водопровод ф 720;

- ф 110/16 атм. – 204 .00 м. 	– от Превключвателна шахта Вардим до съществуващ напорен резервоар V= 120 м3,ниска зона с.Вардим;

2. изграждане на съоръженията към магистралния водопровод:

- шахти 150/150 за изнесен въздушник 		– 8 бр.;

- шахти 150/150 за нисък отток 			– 3 бр.;

- шахти 150/150 за  висок отток 10 атм.		– 5 бр.;

- шахта 150/150 за висок отток 	16 атм.	– 1 бр.;

- бетонов праг при преминаване на дере	– 6 м.;

- бетонов блок при тройници			– 19 бр.;

- бетонов блок при колена			– 25 бр.;

- въздушно преминаване на дере:

- превключвателна шахта № 1 при водоем V=4000 м3;

- превключвателна и секционна шахта № 2 при водоем м.”Паметниците”;

- разпределителна шахта за с.Вардим.

ІІI. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.3.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши реконструкция на магистрален водопровод с. Вардим – гр. Свищов, І етап – от преходен водоем v= 4000 м3 до превключвателна шахта № 2 при в70 (км.6+002 )”, предмет на обществената поръчка, в съответствие с приетата оферта, която е неразделна част от настоящия договор.

(2) Срокът на изпълнение е ………………..(словом:.......................................................) календарни дни, след сключване на настоящия договор и започва да тече след изтичане на седем дни от получаване на уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за начало на работите.

IV. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

Чл.4. Стойността на настоящия договор, съгласно финансовото предложение /предлагана цена/ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е …………………… лева (словом: ………………………………..) без ДДС, включваща всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване на оферираните строително-монтажни работи, по видове, количества (обем) в натура, крайни единични цени по асортимента, съгласно приложената Обобщена стойностна сметка, ведно с основните и помощните количествено-стойностни сметки, които страните приемат за неразделна част от настоящия договор.

Чл.5. Общата стойност на извършените и отчетени по настоящия договор работи, в т.ч. и на допълнително възникналите видове количества и видове СМР, не може да надвишава стойността по предходния чл. 4.

Чл.6. В случай, че размерът на действително извършените и отчетени работи, необходими за обект: „Реконструкция на магистрален водопровод с. Вардим – гр. Свищов, І етап – от преходен водоем v= 4000 м3 до превключвателна шахта № 2 при в70 (км.6+002 )”, е по-малък от предвидения, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма ангажименти към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за компенсиране, под каквато и да било форма на по-малкия обем работи, спрямо договорения обем.

Чл.7.(1). При бюджетни затруднения поради недостиг на финансови средства, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно и безвиновно да съкрати обема на предвидените работи или да прекрати договора със 7- дневно предизвестие.

(2). Обемът на предвидените работи може да бъде намаляван само за частта на незапочнатите такива, в противен случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер само на претърпените вреди.

Чл.8.(1). Цените на строително-монтажните работи, съгласно Обобщена стойностна сметка, ведно с основните и помощните количествено-стойностни сметки, които са неразделна част от настоящия договор са крайни, без ДДС и включват стойността на всички влагани материали, доставно-складови, трудови разходи, осигуровки и всякакви други преки и непреки разходи и печалбата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2). Цената на допълнително възникналите видове строително-монтажни работи ще се образува съгласно нормите за разход по „БИЛДИНГ МЕНАЖЕР” и по следните основни показатели:

- часова ставка ..................... лв./ час.

- допълнителни разходи върху труд ............%;

- допълнителни разходи върху механизация.............%;

- доставно – складови................%;

- печалба....................%.

(3). Заплащането на допълнително възникналите видове строително-монтажни работи, ще става на база Заменителна таблица, надлежно подписана от Възложителя и Изпълнителя, по посочените в чл.8, ал.2 основни показатели за ценообразуване.

Чл.9. (1). Възнаграждението за действително извършени работи, съгласно Обобщена стойностна сметка, ведно с основните и помощните количествено-стойностни сметки, които са неразделна част от този договор ще се изплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 30 (тридесет) календарни дни след представяне на оригинални фактури и въз основа на двустранен протокол, съставен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и надлежно подписан от представител на Общината.

(2). Некачествено изпълнени видове работи, неизпълнени количества работи, както и работи, за които е установено от Възложителя, че са изпълнени с некачествени материали, несъответстващи на действащата нормативна уредба, няма да бъдат заплащани до отстраняване на недостатъците от Изпълнителя за негова сметка.

Чл.10. (1) Двустранните документи съдържат описание за:

- Вид на извършената работа

- Количество извършена работа

- Единична цена без ДДС

- Стойност на извършената работа без ДДС

- Начислен ДДС

- Стойност  на извършената работа с ДДС.

(2) Всеки протокол за извършени работи задължително се оформя с номер и дата на съставяне. Под подписите саморъчно се изписват трите имена на подписалия. При частично отчитане задължително се посочват границите на участъците, за които се отнасят извършените работи по видове.

Чл.11. Разплащането ще се извършва в български лева по банков път по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

БАНКА: „……………….”… – клон ……………......

АДРЕС НА БАНКАТА: гр. ……………, ул. „…………..” № …

IBAN: ……………………………................................

BIC:    …………………………….................................

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.12. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок съответното възнаграждение за извършените строително-монтажни работи, съгласно Раздел IV от настоящия договор.

2. Да предоставя  при нужда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимата му информация и документация по изпълнение на настоящия договор.

3. Да осъществява чрез своите контролни органи контрол върху изпълнението на договора. При констатирани нарушения Възложителят съставя протокол, който представя за съгласуване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Същият е длъжен в 3-дневен срок да подпише протокола или да възрази писмено. При непостигане на съгласие или неподписване на протокола в договорения срок, договора се прекратява незабавно и безвиновно от Възложителя.

4. Да получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ качествено и в срок изпълнението на възложените строително-монтажни работи.

5. Възложителят си запазва правото в процеса на изпълнение на договора да променя количествата, технологията и вида на използваните материали при запазване на основните показатели и начин на ценообразуване.

6. Възложителят си запазва правото да не заплаща некачествено изпълнените строително-монтажни работи или изпълнени с некачествени материали, до отстраняване на недостатъците от или за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска писмено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отстраняване, чрез повторно изпълнение на некачествено извършените строително-монтажни работи при приемането им или в гаранционните срокове, независимо дали по отношение на тях е изплатено дължимото възнаграждение.

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. При подписване на договора за малка обществена поръчка е длъжен да представи документ за внесена гаранция по договора, която се освобождава след неговото окончателно изпълнение.

2. При подписване на договора за малка обществена поръчка е длъжен да представи изискуемите по чл. 32 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки документи, издадени от съответните компетентни органи.

3. При подписване на договора за малка обществена поръчка е длъжен да представи застрахователна полица, съгласно изискванията на чл.2, ал.1, т.3 и чл. 6, ал.2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, съответстваща на категорията на обекта, съгласно Разрешението за строеж.

4. Се задължава да изпълнява качествено и своевременно видовете строително-монтажни работи, предмет на настоящия договор при спазване на действащата нормативна база и технически стандарти в строителството.

5. При изпълнение на строително-монтажните работи е длъжен да спазва Закона за опазване на околната среда, изискванията за безопасност на труда, пожарна безопасност и всички други изисквания въведени със законови и подзаконови нормативни актове в областта на строителството.

6. Се задължава да извършва строително-монтажните работи с материали отговарящи на нормативно установените изисквания за качество, което се установява с представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи и сертификати.

7. Осигурява достъп и съдействие на лицата, които ще извършват надзор в строителството и инвеститорски контрол.

8. При установяване на дефекти и недостатъци при извършване на възложените строително-монтажни работи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ e длъжен да ги отстрани за своя сметка в 30-дневен срок след писмената покана на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

9. Да получи уговореното с настоящия договор възнаграждение при условията на Раздел IV, след приемане на строително – монтажните работи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговарност за всички вреди, нанесени на трети лица по време на изпълнението на настоящия договор.

VІІ. ГАРАНЦИИ И ОТГОВОРНОСТ

Чл.14. (1) Гаранцията за участие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в открития конкурс се трансформира в гаранция за изпълнение на договора, като за разликата до 5 на сто от стойността на настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи удостоверителен документ в деня преди подписване на договора.

(2) В случай, че гаранцията за изпълнение е осигурена чрез банкова гаранция, същата следва да е учредена като безусловна и неотменяема в полза на Община Свищов и срокът й трябва да изтича не по-малко от 30 /тридесет/ дни след изтичане срока на  договора.

Чл.15. (1) Гаранционните срокове на изпълнените строително-монтажни работи и съоръжения са  ............................................................................... месеци.

(2) Гаранционните срокове започват да текат от деня на въвеждането на стоителният обект в експлоатация.

(3) Извършените работи по отстраняване на дефектите и недостатъците, появили се в гаранционния срок, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и се препокриват от нов гаранционен срок в съответствие с посочените в чл. 15, ал. 1.

Чл.16. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в срока указан в чл.13, т.8, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да възложи отстраняването им на друга фирма, като направените разходи, доказани със съответните документи, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.17. За проявили се дефекти и недостатъци в гаранционния срок ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отправя писмена покана, в която определя място, дата и час за съставяне на протокол. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не се яви или не пристъпи към отстраняване на дефектите и недостатъците ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да приложи чл.12, ал.1, т.3 и чл. 16 от настоящия договор.

VІІІ. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ

Чл.18. (1) При забавено изпълнение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка в размер на 0,2 % (нула цяло две на сто)от цената по чл. 4 за всеки ден забава, но не повече от 20 % (двадесет на сто) от договорената стойност.

(2) При виновно некачествено или неточно извършване на СМР, освен задължението за отстраняване на дефектите или изпълнение, съгласно уговореното, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на  20% (двадесет на сто) от стойността на некачествено или неточно извършените СМР.

(3) Когато размерът на причинените вреди и пропуснати ползи е по–голям от размера на неустойката, дължи се разликата до по–голямата сума.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема за своя сметка всички вреди, нанесени на трети лица по време на изпълнение на договорените строително-монтажни работи.

(5) При неизпълнение на задълженията по договора, освен неустойка в посочения в чл.18 размер, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора, без да дължи обезщетение, като задържи гаранцията за изпълнение по договора.

(6) При забавено плащане ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи лихви върху сумата и за времето в просрочие.

Чл.19. Неустойките и санкциите, вредите и пропуснатите ползи по този договор се събират, съгласно Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/, Търговския закон /ТЗ/ и Гражданския процесуален кодекс /ГПК/.

ІХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.20. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. с изпълнение на договора;

2. по взаимно съгласие;

3. от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключване на договора, същият не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на действително извършените до прекратяването на договора работи;

4. с едностранно предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при виновно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при условията на чл. 87 ЗЗД;

5. безвиновно от всяка от страните при възникване на непреодолими обстоятелства или на основания, изрично указани в договора;

Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  КЛАУЗИ

Чл.21. Клаузите по настоящия договор не могат да бъдат променяни или допълвани.

Чл.22. (1) Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и уведомления помежду си само в писмена форма.

(2) Адрес за кореспонденция посочен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

п.к. ………., гр. ………………., ул. „………………….” № … .

тел: ...................................., факс: ................................, GSM: .………………..

Email: ……………………………

(3) При промяна на адреса си за кореспонденция ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в противен случай изпратената кореспонденция на посочения в настоящия договор адрес се счита за валидно връчена.

Чл.23. При възникване на форсмажорни обстоятелства и неблагоприятни климатични условия, които възпрепятстват изпълнението на задълженията на  Изпълнителя, срокът на договора се удължава с толкова дни, с колкото същият не е изпълняван, след представен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документ, удостоверяващ настъпилата невъзможност и двустранно подписан протокол.

Чл.24. При последваща промяна в законови или подзаконови нормативни актове, касаеща някой от основните показатели за ценообразуване, цената по договора може да се индексира надолу  или нагоре, след представен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ официален документ, удостоверяващ настъпилата промяна.

Чл.25. (1) Страните ще решават споровете, възникнали по повод изпълнението на настоящия договор, чрез разбирателство и взаимни отстъпки.

(2) Когато постигането на съгласие се окаже невъзможно, страните ще отнесат спора пред съда.

За неуредените с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на гражданското законодателство на Република България.

Настоящият договор се състави в четири еднообразни екземпляра – три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и влиза в сила от датата на подписване.

Неразделна част от настоящия договор са описаните по-долу приложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ:      1. Ценово предложение;

2. Обобщена стойностна сметка, ведно с основни и помощни

количествено стойностни сметки.

3. Техническо предложение.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:					ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

ОБЩИНА СВИЩОВ:

ЗАМ.-КМЕТ “СФП”:…....…………….........		………………..………………

(ЕМИЛ ДИМИТРОВ)		(длъжност, име и фамилия,

подпис и печат)

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:..........................

(Г. МИТКОВА)

Съгласували:

- Дир-р Дир-я  „ИП и Е”:......................

(Иван Митев)

- Гл. инженер:.....................................

(инж. Емил Стаматов)

- Адвокат:........................

(Петър Личев)

Приложение № 8

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

от

…..................................................................................................................................................

/наименование на Участника/

…………………………………………………………………………………………………..

/седалище и адрес на управление/

………………………………………………………………………………………………….../трите имена и длъжност на законния представител/

Предмет на обществената поръчка:

„Реконструкция на магистрален водопровод с. Вардим – гр. Свищов, І етап – от преходен водоем v= 4000 м3 до превключвателна шахта № 2 при в70 (км.6+002 )”

ПРЕДЛАГАМ да изпълня обществената поръчка при следните финансови условия:

Предлагана цена за изпълнение на обществената поръчка /без ДДС/:

............................................................................................................................................ лв.

/Вписва се цифром и словом сумата от Ред 6, колонка 4 на Приложение №7 – Обобщена стойностна сметка/

Предложените единични цени в Количествено-стойностните сметки са определени при пълно съответствие с условията на документацията по процедурата.

Анализните цени съответстват на предложените от нас единични цени, включени в количествено – стойностните сметки.

При несъответствие между единичната цена и общата цена за дадена позиция в количествено – стойностна сметка, получена като произведение на единичната цена по количеството, валидна ще бъде единичната цена. В случай, че бъде открито такова несъответствие ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена.

Приложения:  1. Обобщена стойностна сметка;

2. Основни количествено-стойностни сметки – 5 броя;

3. Помощни количествено-стойностни сметки – 6 броя;

4. Подробни анализи за доказване на крайните предлагани

единични цени.

Дата:.........................				            	Участник: ....................................

/Длъжност, фамилия, подпис  и печат/

Приложение № 9

# Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я

по чл. 47, ал. 1 от ЗОП

Долуподписаният: .....................................................................................................................,

ЕГН ..................................., с л. к. № ....................................., издадена на … . .... ......... г. от МВР: ............................... ........... живущ  в гр./ с. ......................., ул. .....................................,

в качеството ми на …………..………………………...............................................................

управител/член на управителния съвет/член на Съвета на директорите/

едноличен търговец

на : ...............................................................................................................................................

/Наименование на Участника/

със седалище ........................................ и адрес на управление: гр…………………… ул.”………...........................................…….” №…… вписано в търговския регистър на …………...............……. съд с решение по ф. д. № ........./.......... г. на същия съд, с ЕИК по БУЛСТАТ ………….......... .

ОТНОСНО:

Участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на магистрален водопровод с. Вардим – гр. Свищов, І етап – от преходен водоем v= 4000 м3 до превключвателна шахта № 2 при в70 (км.6+002 )”.

С настоящата декларация

## Д  Е  К  Л  А  Р  И  Р  А  М,   Ч  Е:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:

а)  престъпление  против  финансовата,  данъчната  или  осигурителната  система, включително изпиране на пари, по чл.253 - 260 от Наказателния кодекс;

б)  подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321  и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

2. Не съм обявен в несъстоятелност;

3. Не се намирам в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

Известно ми е, че при деклариране на неверни обстоятелства нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:……………….				                        ДекларатоР:   ..……….		                                                                                                                  /Подпис/

Забележка: Когато кандидатите или участниците  са  юридически  лица,  изискванията  на  чл.47, ал.1,  т.1 ,  когато  е посочено от възложителя в обявлението, се прилагат, както следва:

1.  при  събирателно  дружество  -  за  лицата  по  чл. 84,  ал. 1  и  чл. 89,   ал.1  от Търговския закон;

2.  при  командитно  дружество  -  за лицата  по  чл.105  от  Търговския  закон,  без ограничено отговорните съдружници;

3.  при  дружество  с  ограничена  отговорност  -  за  лицата  по  чл.141,  ал.2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл.147, ал.1 от Търговския закон;

4.  при  акционерно  дружество  -  за  овластените  лица  по  чл.235, чл.2  от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл.235, ал.1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл.244, ал.4 от  Търговския закон;

6. във всички останали случаи - за лицата, които представляват кандидата или участника.

Приложение № 10

# Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я

по чл. 47, ал. 2 от ЗОП

Долуподписаният: .....................................................................................................................,

ЕГН ..................................., с л. к. № ....................................., издадена на … . .... ......... г. от МВР: ............................... ........... живущ  в гр./ с. ......................., ул. .....................................,

в качеството ми на …………..………………………...............................................................

управител/член на управителния съвет/член на Съвета на директорите/

едноличен търговец

на : ...............................................................................................................................................

/Наименование на Участника/

със седалище ........................................ и адрес на управление: гр…………………… ул.”………...........................................…….” №…… вписано в търговския регистър на …………...............……. съд с решение по ф. д. № ........./.......... г. на същия съд, с ЕИК по БУЛСТАТ ………….......... .

ОТНОСНО:

Участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на магистрален водопровод с. Вардим – гр. Свищов, І етап – от преходен водоем v= 4000 м3 до превключвателна шахта № 2 при в70 (км.6+002 )”.

С настоящата декларация

## Д  Е  К  Л  А  Р  И  Р  А  М,   Ч  Е:

1. Фирмата, която представлявам:

а) не е в открито  производство  по  несъстоятелност, или  със сключено извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския закон;

2. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност съгласно законодателството на Р.България.

3. Нямам парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл.162,  ал.2  от  Данъчно-осигурителния  процесуален  кодекс,  установени  с  влязъл  в  сила акт  на  компетентен  орган.

Известно ми е, че при деклариране на неверни обстоятелства нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс

Дата ……………..		 			ДЕКЛАРАТОР............................

/Подпис/

Забележка: Когато кандидатите или участниците  са  юридически  лица,  изискванията  на  чл.47, ал.2,  т.2 от ЗОП,  когато  е посочено от възложителя в обявлението, се прилагат, както следва:

1.  при  събирателно  дружество  -  за  лицата  по  чл. 84,  ал.1  и  чл.89,  ал.1   от  Търговския закон;

2.  при  командитно  дружество  -  за лицата  по  чл  105  от  Търговския  закон,  без ограничено отговорните съдружници;

3.  при  дружество  с  ограничена  отговорност  -  за  лицата  по  чл.141,  ал.2  от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена тговорност - за лицата по чл.147, ал.1 от Търговския закон;

4.  при  акционерно  дружество  -  за  овластените  лица  по  чл.  235,  ал.2  от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал.1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал.4 от Търговския закон;

6. във всички останали случаи - за лицата, които представляват кандидата или участника.

# Приложение № 11

# Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я

по чл. 47, ал. 5 от ЗОП

Долуподписаният: ....................................................................................................................,

ЕГН ..................................., с л. к. № ........................................., издадена на … . .... ......... г. от МВР: ............................... ........... живущ  в гр./ с. ......................., ул. ...............................,

в качеството ми на …………..………………………..............................................................

управител/член на управителния съвет/член на Съвета на директорите/

едноличен търговец

на : ..............................................................................................................................................

/Наименование на Участника/

със седалище ........................................ и адрес на управление: гр…………………… ул.”………...........................................…….” №…… вписано в търговския регистър на …………...............……. съд с решение по ф. д. № ........./.......... г. на същия съд, с ЕИК по БУЛСТАТ ………….......... .

ОТНОСНО:

Участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на магистрален водопровод с. Вардим – гр. Свищов, І етап – от преходен водоем v= 4000 м3 до превключвателна шахта № 2 при в70 (км.6+002 )”.

С настоящата декларация

## Д  Е  К  Л  А  Р  И  Р  А  М,   Ч  Е:

1. Не съм член  на  управителен  или  контролен  орган,  както  и  временно изпълняващ  такава  длъжност,  включително  прокурист  или  търговски  пълномощник и не съм свързано  лице  по  смисъла  на  §  1,  т.  1  от  допълнителната  разпоредба  на  Закона  за предотвратяване   и   разкриване   на   конфликт   на   интереси   с   възложителя   или   със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

2.   Не съм  сключил   договор   с   лице   по   чл.   21   или   22   от   Закона   за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя Възложителя за всички промени в процеса на провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

гр: ..........................				                          Декларатор: ........................

### Дата: ... . ... . 2010 год.				                                          /подпис/

Приложение № 12

ДЕКЛАРАЦИЯ

подизпълнители при изпълнението на обществената поръчка

Долуподписаният  .........................................................................................................,

ЕГН ..................................., с л. к. № ............................., издадена на …..…....... г. от МВР       .............. ........... живущ  в гр. ......................., ул. ..................................................................,

в качеството ми на …………………..…….…………………………………………………

управител/член на управителния съвет/член на Съвета на директорите/едноличен търговец

на фирма ...................................................................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

При изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на магистрален водопровод с. Вардим – гр. Свищов, І етап – от преходен водоем v= 4000 м3 до превключвателна шахта № 2 при в70 (км.6+002 )”,

няма да използвам подизпълнители.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:………………. 					ДЕКЛАРАТОР............................

/Подпис, печат/

Приложение № 13

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за

запознаване с условията на обществената поръчка

Подписаният .....................................................................................................................

ЕГН ..............................................,  живущ  в гр./с. ..................................................................,

ул. …………………….……………………………….……......................................................,

л. к. № ..............................., издадена от ................................. .................. на …..……....... г.,

в качеството ми на ………………………………………………………………………..…..

управител (член на управителния съвет, член на Съвета на директорите)  на ………….... .......................................................................................................................................................

(фирма)

ОТНОСНО: Участие в процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на магистрален водопровод с. Вардим – гр. Свищов, І етап – от преходен водоем v= 4000 м3 до превключвателна шахта № 2 при в70 (км.6+002 )”

ДЕКЛАРИРАМ:

1.     Запознат съм с всички условия и предмета на настоящата поръчка;

2.  Задължавам се да спазвам условията за участие в процедурата и всички действащи технически норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката;

3.    Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните за поръчката.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ......... 2010.г.                    		         ДЕКЛАРАТОР: ..............................

(подпис, печат)

Приложение № 14

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният ……….……………………………………..………………., в качеството си на …………......................... /Управител или законен представител/ на фирма ………………………………………..…………… ………… и с оглед участието на представляваното от мен дружество в конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на магистрален водопровод с. Вардим – гр. Свищов, І етап – от преходен водоем v= 4000 м3 до превключвателна шахта № 2 при в70 (км.6+002 )”, ДЕКЛАРИРАМ, че:

за периода от ........................ г. до ......................... г. представляваната от мен фирма е сключила и изпълнила следните договори за строителство:

| № | Обект | Възложи-тел | № на договора и дата | Доставчици на основни изделия | Стойност на поръчката |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Забележка: декларират се само договорите, в които извършените видове работи съответстват на обекта на обществената поръчка.

Дата: ………………… 2010 г.		Участник: ……………..…

/Длъжност, фамилия подпис и печат/

Приложение № 15

ДО

ОБЩИНА СВИЩОВ

ГР.СВИЩОВ

УЛ.”ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ” № 2

Т Е Х Н И Ч Е С К О   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

/образец/

за изпълнение на малка обществена поръчка

Предмет на обществената поръчка: „Реконструкция на магистрален водопровод с. Вардим – гр. Свищов, І етап – от преходен водоем v= 4000 м3 до превключвателна шахта № 2 при в70 (км.6+002 )”

Предлагам да изпълня обществената поръчка при следните условия:

1. Описание на дейностите и начин на изпълнение на поръчката:

……………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………...

2. Срок за изпълнение на обществената поръчка:

.......................................................................................................................................................

/календарни дни:  цифром и словом/

3. Комплексен план – график за изпълнение на СМР:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. За допълнително възникнали видове  работи предлагам следните основни показатели за ценообразуване:

- часова ставка: ................................................................................... лева.........;

/цифром и словом/

- допълнителни разходи върху труд: .....................................................%.........;

/цифром и словом/

- допълнителни разходи върху механизация: ........................................%.......;

/цифром и словом/

- доставно – складови разходи: ................................................................%.......;

/цифром и словом/

- печалба: ...................................................................................................%...... .

/цифром и словом/

5. Мерки за опазване на околната среда:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

6. Други предложения на Изпълнителя: ..................................................................

Дата: ... . ... . 2010 г.					Участник:…..……..……………

/подпис и печат/

/…………………..……………../

/Трите имена, длъжност/

Приложение № 16

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за

извършен оглед на обекта на обществената поръчка

Долуподписаният: .....................................................................................................................,

ЕГН ..................................., с л. к. № ....................................., издадена на … . .... .......... г. от МВР: ............................... ........... живущ  в гр./ с. ......................., ул. ................................,

в качеството ми на …………..………………………...............................................................

управител/член на управителния съвет/член на Съвета на директорите/

едноличен търговец

на : ..................................................................................................................................................

/Наименование на Участника/

със седалище ........................................ и адрес на управление: гр…………………… ул.”………...........................................…….” №…… вписано в търговския регистър на …………...............……. съд с решение по ф. д. № ........./.......... г. на същия съд, с ЕИК по БУЛСТАТ ………….......... .

ОТНОСНО: Участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на магистрален водопровод с. Вардим – гр. Свищов, І етап – от преходен водоем v= 4000 м3 до превключвателна шахта № 2 при в70 (км.6+002 )”

С настоящата декларация

## Д Е К Л А Р И Р А М,  Ч Е:

Посетих обекта, посочен в документацията за участие и се запознах с неговите особености.

Дата: ......... 2010 год.        	   	      ДЕКЛАРАТОР: ......................................

(подпис и печат)

Приложение № 17

СПРАВКА

за общия оборот от строителство за последните три години и оборота от строителство с предмет, подобен на обекта на поръчката  ___________________________________________

(наименование на участника)

Годишен оборот от строителство за всяка от последните три години:

| ГОДИНА | 200…г. | 200…г. | 200…г. | Общо в млн. лв. 2+3+4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Годишен оборот |  |  |  |  |

В това число от: оборота от строителни обекти, с предмет подобен на обекта на поръчката

| ГОДИНА | 200…г. | 200...г. | 200…г. | Общо в млн. лв. 2+3+4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Годишен оборот |  |  |  |  |

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ......... 2010 год.        	   	      ДЕКЛАРАТОР: ..................................

(подпис и печат)

Приложение № 18

ДЕКЛАРАЦИЯ

За изпълнен  минимален обем строително-монтажни работи през последните три години

Долуподписаният /-ната/ 						  с лична карта № 		, издаден на 			 от 			                     , с ЕГН	           , в качеството ми на	_________________________ (посочете длъжността) на  				   					(посочете фирмата на участника) - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с обект:

( посочете наименованието на поръчката и идентификационния й номер от обявлението за обществена поръчка)

ДЕКЛАРИРАМ:

Участникът				______	 (посочете фирмата на участника), който представлявам, през последните три години е изпълнил строително-монтажни работи в размер на __________________лева.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ......... 2010 год.        	   	             ДЕКЛАРАТОР: .............................

(подпис и печат)

Приложение №19

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният/-ната/ ....................................................................................,  с лична карта № .................................., издадена на ...................................... от ............................................. с ЕГН..............................................., в качеството ми на ........................................................ на ............................................................................... -

(посочете длъжността) 				(посочете фирмата на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на магистрален водопровод с. Вардим – гр. Свищов, І етап – от преходен водоем v= 4000 м3 до превключвателна шахта № 2 при в70 (км.6+002 )”

Д Е К Л А Р И Р А М:

Към датата на представяне на офертата разполагам със следните квалифицирани строителни работници съгласно Националния класификатор на професиите и длъжностите в Република България - правоспособни техническите лица, които ще участват в изпълнението на договора, включително такива, отговарящи за контрола на качеството и квалифицирани специалисти:

| № | Име, презиме и фамилия | Образование | Професия | Стаж по специалността |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Дата: ......... 2010 год.        	   	                       ДЕКЛАРАТОР: ..................................

(подпис и печат)

# Приложение № 20

# ПРОФЕСИОНАЛНА  АВТОБИОГРАФИЯ

………………………………………………………………………………………………………

<позиция и длъжност на лицето >

- Фамилия:

- Име:

- Дата на раждане:

- Националност:

- Семейно положение:

- Образование:

| Учебно заведение (От дата – до дата) | Получени степен(и) или диплома(и): |
| --- | --- |

- Езикови умения: Посочете степента на владеене по скала от 1 до 5 (1 - отлично; 5 - слабо)

| Език | Четене | Говоримо | Писмено |
| --- | --- | --- | --- |

- Членство в професионални организации:

- Други умения: (например компютърна грамотност и т.н.)

- Понастоящем заемана длъжност:

- Трудов стаж във фирмата:

- Основни квалификации: (свързани с предмета на поръчката)

- Професионален опит

| От дата – до дата | Място | Фирма (Работодател) | Заемана длъжност | Описание на извършваната работа |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Друга информация от практическо значение (доказателства за професионалните квалификация и опит, публикации и др.)

- Доказателства, подкрепящи професионалния опит (изброяват се в автобиографията и се прилагат, като самостоятелни документи към нея):

1……

2……

3……

## Дата: …………………. 					Подпис: ………………….

Приложение № 21

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният/-ната/ ....................................................................................,  с лична карта № .................................., издадена на ...................................... от ............................................. с ЕГН..............................................., в качеството ми на ........................................................ на ............................................................................... -

(посочете длъжността) 				(посочете фирмата на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на магистрален водопровод с. Вардим – гр. Свищов, І етап – от преходен водоем v= 4000 м3 до превключвателна шахта № 2 при в70 (км.6+002 )”

Д Е К Л А Р И Р А М:

Средният годишен брой на работниците и служителите, в това число и броят на ръководните служители за предходната година в ...................................................... (попълва се наименованието на участника) е …………….. броя.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ......... 2010 год.        	   	                       ДЕКЛАРАТОР: ..................................

(подпис и печат)

Приложение № 22

СПИСЪК

на собствено и наето техническо оборудване, строителна техника и механизация, необходими за изпълнение на поръчката

| № | Наименование | Характеристики | Собственост |
| --- | --- | --- | --- |

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ......... 2010 год.        	   	                ДЕКЛАРАТОР: ..........................

(подпис и печат)

- Приложение № 23

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 56, ал. 1, т. 10 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/ .......................................................................................,  с лична карта № .................................., издадена на ...................................... от ............................................. с ЕГН..............................................., в качеството ми на ........................................................ на ............................................................................... -	 (посочете длъжността) 				(посочете фирмата на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: „Реконструкция на магистрален водопровод с. Вардим – гр. Свищов, І етап – от преходен водоем v= 4000 м3 до превключвателна шахта № 2 при в70 (км.6+002 )”

Д Е К Л А Р И Р А М:

При определяне на цената, предлагана от представлявания и управляван от мен участник, съм спазил изискването за минимална цена на труда, определена съгласно §1, т.12 от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки  във връзка с чл.56, ал.1, т.10 от същия закон.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ......... 2010 год.        	   	                       ДЕКЛАРАТОР: ..................................

(подпис и печат)

Приложение № 24

## Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният ...................................................................................

(трите имена)

………………………………………………………………………………………………….

## (данни по документ за самоличност)

## в качеството си на ………….………..…………………………………….………

(длъжност)

на .................…………………………………………………………………………

(наименование на члена на обединението)

ДЕКЛАРИРАМ:

като член на обединението/консорциума, участник в настоящата процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на магистрален водопровод с. Вардим – гр. Свищов, І етап – от преходен водоем v= 4000 м3 до превключвателна шахта № 2 при в70 (км.6+002 )”,  че:

- Всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора.

- Водещият член на обединението/консорциума е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума.

- Изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на водещия член на обединението/консорциума.

- Всички членове на обединението / консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора.

Дата: .........                                    		ДЕКЛАРАТОР: ......................................

(подпис, печат)

Забележки:

Декларацията се попълва и представя от всеки управител, респективно член на управителните органи на дружество, което е член на обединението/консорциума, участник в настоящата процедура, а в случай, че членовете са юридически лица – от техните представители в съответния управителен орган.

По отношение на това дали е обединение или консорциум, декларатора избира, това обстоятелство, ще декларира и посочва само него.

Приложение № 25

Описание на обекта на поръчката

1. Описание на съществуващия магистрален водопровод и съоръженията по него.

Съществуващият водопровод започва от преходен водоем V=625 м3 на кота терен 147,00 м. След изграждане на преходен водоем V = 4000 м3  на кота терен 144,50, е изпълнена връзка на хранителния водопровод на преходния водоем със съществуващия стоманен водопровод Ø720. Общата дължина на водопровода от водоем V=4000 м3 до водоем V=2500 м3 (при болницата) е 11222 м. След изграждане на новия преходен водоем, съществуващият водоем V=625 м3 става напорен за с.Вардим.

Непосредствено след сухата камера е изградена водомерна шахта, в която са монтирани два броя водомерни устройства.

По трасето са изградени множество шахти оттоци и въздушници. Водопроводът е оразмерен и изграден да провежда Qмакс.дн.= 400 л/с.

2. Проектно решение.

Трасето на реконструирания водопровод започва от превключвателна шахта №1, която ще бъде изградена непосредствено след съществуващата водомерна шахта на площадката на съществуващия водоем V=4000 м3, след което следва трасето на съществуващия стоманен водопровод Ø720 до връх 2А (при шахта  въздушник №1). Оттам трасето на новия водопровод се отклонява от това на съществуващия и е съобразено със земеразделителните планове, като  се движи основно по черни пътища.

Трасето на водопровода и местата на съоръженията са избрани така, че водопроводите да минават по селскостопански пътища  или   през общински земи.

Към проекта е приложена ситуация на новопроектирания водопровод в мащаб 1:5000 и надлъжен профил в мащаб 1:2000 и 1:200.

По трасето на водопровода се предвижда изграждането на шахти висок и нисък отток, шахти въздушници, три броя превключвателни шахти, шахта СК - за отклонение към съществуващия водоем V = 120 м3 (за ниска зона с. Вардим) и преминаване на два броя дерета.

През 2008 г. бе реализиран ІІ етап от реконструкцията – от Превключвателна шахта № 2 до съществуващия водоем V= 2500 м3 (при стадиона ) – гр. Свищов.

При реализацията на ІІ етап бе изпълнена строителната част на  превключвателна шахта № 2, но не са доставени и  монтирани стоманените тройници, фланци, спирателни кранове и др. арматура.

3. Описание на обекта на малката обществена поръчка.

В съответствие с изготвената проектна документация е предвидено да се изпълнят дейностите за реконструкцията на магистралния водопровод, водоснабдяващ гр. Свищов от кладенците в района на с. Вардим.

Предвидено е възлагането на изпълнението на „Реконструкция на магистрален водопровод с. Вардим – гр. Свищов, І етап – от преходен водоем V= 4 000 м3 до превключвателна шахта № 2 при В70 (км.6+002 )”.

При изпълнението на проекта се предвижда:

3.1. реконструкция на съществуващия корозирал стоманен водопровод и подмяната му с полиетиленови тръби с висока плътност:

- ф 560/ 16 атм. – 406.65 м. 	–  от В70 до В63;

- ф 560/ 10 атм. – 505.87 м.	–  от В63 до В46;

- ф 500/ 6 атм. – 5064.75 м. 	–  от В46 до Превключвателна шахта 1;

- ф 400/16 атм. – 240.00 м.	– от Превключвателна шахта 2 до съществуващ   стоманен магистрален водопровод ф 720;

- ф 110/16 атм. – 204 .00 м. 	– от Превключвателна шахта Вардим до съществуващ напорен резервоар V= 120 м3,ниска зона с.Вардим;

3.2. изграждане на съоръженията към магистралния водопровод:

- шахти 150/150 за изнесен въздушник 		– 8 бр.;

- шахти 150/150 за нисък отток 			– 3 бр.;

- шахти 150/150 за  висок отток 10 атм.		– 5 бр.;

- шахта 150/150 за висок отток 	16 атм.	– 1 бр.;

- бетонов праг при преминаване на дере	– 6 м.;

- бетонов блок при тройници			– 19 бр.;

- бетонов блок при колена			– 25 бр.;

- въздушно преминаване на дере:

- превключвателна шахта № 1 при водоем V=4000 м3;

- превключвателна и секционна шахта № 2 при водоем м.”Паметниците”;

- разпределителна шахта за с.Вардим.